Сайт www.tescoma.ru
Тест  план интернет магазина
Версия 1.0

Содержание
1.Введение
- Цель
- Цели тестирования
2.Стратегия процесса тестирования
3.Типы тестирования
- Функциональное тестирование.
- Тестирование кроссбраузерности и кроссплатформенности.
- Нагрузочное тестирование.
- Позитивное тестирование.
- Негативное тестирование.
4.Критерии начала и окончания тестирования
5.План работ
6. Риски и ограничения
7. Тестовая документация:
 8.Конечные результаты

1.Введение
цель:

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования интернет-магазина www.tescoma.ru. Используя сайт, пользователь может просматривать каталог товаров, искать товары, добавлять в корзину/избранное, оформлять заявку и др.

Цели тестирования:
 Целью тестирования сайта является проверка корректной работы всех его функциональных возможностей на самых популярных версиях браузеров

Итогом процесса тестирования будут следующие материалы: чек-листы и тест-кесы содержащие покрытие типовых сценариев использования и браузереров; задокументированные баги в баг-трекере Jira.

2. Стратегия процесса тестирования

       Планируется четыре этапа проведения процесса тестирования:
- Составление тест плана , чек-листов и тест кейсов
- Функциональное тестирование с выявлением и описанием найденных дефектов
- Тестирование кроссбраузерности и кроссплатформенности с выявлением и описанием найденных дефектов;
- Нагрузочное тестирование с выявлением и описанием найденных дефектов.

Тестовое окружение:

Браузеры:	Chrome,Opera,Yandex,Mazila Firefox,Safari последних версий
Операционные системы:	Windows 11, ios 15.7.2
Разрешение экрана:	1280x800,1280x768,1280x720,1024x768, / 800x600
Отображение на дисплеях мобильных устройств с расширением:	Использовать имеющиеся

3.Типы тестирования.
        Предполагется провести:
        Для всей системы:
Функциональное тестирование

        Цель:
        Выявление функциональных ошибок, несоответствий требованиям и ожиданиям пользователя путем реализации стандартных тестовых сценариев, проверить производительность тестируемого П.О. при заданных характеристиках нагрузки.

Тестирование кроссбраузерности и кроссплатформенности

Цель:
Проверить корректную работу продукта в различных браузерах и на разных операционных системах.
Нагрузочное тестирование.
Цель:
Найти предельные значения производительности тестируемого ПО, при превышении которых его работа перестает быть стабильной.

Для отдельных полей:

- Позитивное тестирование (корректные данные.)
- Негативное тестирование ( некорректные данные).

       Не будет проведено тестирование безопасности и полное usability в виду
      отсутствия необходимых ресурсов.

4.Критерии начала и окончания тестирования:
Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:
     1. Готова и утверждена необходимая документация;
Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:
Все найденные дефекты задокументированы.

5.План работ:
1. Составление тест плана и чек-листа 5 часов
2. Корректировка тест плана и чек-листа 1 час
3. Выполнение тестов 12 часов
4. Написание баг-репорта 2 часа
        Дата начала проекта - 17.02.2023г
6.Риски и ограничения:
Ввиду ограниченности ресурсов, гарантировать корректное отображение
сайта можем только на устройствах, которые есть в наличии.

7.Тестовая документация:
После окончания тестирования планируется наличие таких документов:
-Тест план.
- Чек лист.
- Тест кейс.
-Баг репорт.

8.Конечные результаты.
Итогом тестирования должна стать подготовленная тестовая документация и обеспечение покрытия тестами основного функционала сайта, что обеспечит качество конечного ПО.